**DAILY SITE EXPENSES 01/09/2019**

**PATRICK’S**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATE** | **DESCRIPTION** | **AMOUNT** |
| 01/09/2019 | WORK EXCAVATION AND BACKFILL (55M) @ 500 | 27,500 |
| 01/09/2019 | CASTING (45 BAGS) @ 800 | 36,000 |
| 01/09/2019 | MASON (2) @ 4,000 | 8,000 |
| 01/09/2019 | GENERAL LABOUR (6) @ 3,000 | 18,000 |
| 01/09/2019 | TWO DAYS FUEL FOR HILUX | 15,000 |
| 01/09/2019 | MIXER OPERATOR | 4,000 |
| 01/09/2019 | FUEL FOR PUMPING MACHINES 60LT @ 145 | 8,700 |
| 01/09/2019 | BLOCK LAYING 406 PCS @ 80 | 32,480 |
| 01/09/2019 | BLOCK TRANSFER 250 @ 20 | 5,000 |
| 01/09/2019 | CASEMENT SCREEN PIPES PREPARATION (4) | 12,000 |

**TOTAL: N166,680**